Załącznik nr 4 
do SPZOZ/ZAP/450/2025

UMOWA Nr ..................................

o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego robót branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku i jego rozbudowa o wiatę dla karetek  wraz z rozbiórką istniejących garaży”, w ramach projektu „Modernizacja, przebudowa 
i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR”

zawarta w dniu ……………………………. 2025 r., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok ul. 800-lecia 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000059726 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego nr NIP 6871640438 oraz nr REGON 370444345

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Bartłomieja Panka – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, działającego zgodnie z danymi udostępnionymi w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.............................................................................................. PESEL ……......…… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ........................................................................................................... z siedzibą w ………………….…………………..…… - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ……………………….., REGON: ………..…………………,

reprezentowanym przez ………………………………………………………..……,

zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru”

łącznie zwanymi także „Stronami” lub każdy osobno „Stroną”

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr ………………../2025, zawarto niniejszą umowę (dalej zwaną „Umową”)

o następującej treści:

§1
Postanowienia ogólne

- Dane w niniejszej Umowie są zgodne z danymi zawartymi w ofercie Wykonawcy do przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Nr …………………………………./2025, w tym dokumentacją projektową i techniczną, oraz ofertą Wykonawcy z załącznikami – dalej zwane łącznie „Dokumentacją Postępowania”, stanowią integralną część Umowy.

- Zamówienie finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR”, udzielonej Zamawiającemu przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia.

§2
Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji zadania pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku i jego rozbudowa o wiatę dla karetek  wraz z rozbiórką istniejących garaży””, a także prace nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.

- Przedmiot Umowy obejmuje nadzór inwestorski w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami budowlanymi wynikającymi z pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej oraz wszystkich czynności wynikające z prawa budowlanego i umowy 
z wykonawcą robót budowlanych.

- Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dokumentacja opisana w ust. 2, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane. Wykonawca oświadcza, że wymienione dokumenty i przepisy, konieczne przy wykonaniu przedmiotu Umowy, są mu znane i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

- Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji robót, jakie mają być objęte nadzorem zawiera opis przedmiotu zamówienia postępowania w zakresie zadania: „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku i jego rozbudowa o wiatę dla karetek wraz z rozbiórką istniejących garaży” oraz wszystkie postanowienia opisane w zapytaniu ofertowym, na podstawie których podpisano niniejszą Umowę.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie polecenia i zarządzenia Zamawiającego, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy (o ile będą one zgodne z obowiązującymi w zakresie przedmiotu Umowy przepisami, a w razie ich sprzeczności – informowania o tym niezwłocznie Zamawiającego).

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy i zakres rzeczowy prac określony w zapytaniu ofertowym nie budzi jego wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie treści przedmiotu Umowy i zakresu rzeczowego robót, w szczególności jako na podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.

- W razie wątpliwości zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej Umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w postanowieniach Umowy lub w Dokumentacji Postępowania, należy je tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy, w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania Przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami, pozwalającymi na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych nr ………………………..……….... z dnia ………………..…. r., wymaganymi do nadzorowania przedmiotu zamówienia, wydanymi przez …………………...……………………………………………………………………………………………………….………..……………..

§3
Obowiązki Wykonawcy

1. Do ogólnych obowiązków Wykonawcy należy kompleksowy nadzór techniczny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych we wszystkich fazach robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku i jego rozbudowa 
o wiatę dla karetek wraz z rozbiórką istniejących garaży”, w szczególności poprzez:

- pełnienie funkcji ,,Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” (określany niekiedy dalej w skrócie jako „Inspektor Nadzoru”) zgodnie ze złożoną ofertą;

- reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz umową 
z wykonawcą robót budowlanych;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;

- działanie we współpracy z Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji przedsięwzięcia;

- stosowanie rozwiązań zamiennych w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany w szczególności do:

- kontrolowania jakości wykonywanych prac przez wykonawcę robót;

- odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji inwestycji;

- udzielania wykonawcy robót wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji;

- monitorowania postępu prac poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z dokumentacją techniczną;

- kontrolowania jakości wykonywanych prac przez wykonawcę robót;

- informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac;

- zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót;

- przygotowania do odbioru końcowego prac, sprawdzeniu kompletności i przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru, sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- poświadczenia terminu zakończenia prac;

- sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej wykonawcy robót;

- respektowania i przestrzegania wszystkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia 
i będą  służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego;

- nadzoru nad prawidłową realizacją umowy o roboty budowlane;

- reprezentowania Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie 
i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy;

- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z przedmiarem robót;

- kontrolowania ilości i terminowości wykonywania robót;

- kontrolowania przebiegu prac realizowanych przez wykonawców robót;

- kontrolowania jakości użytych materiałów budowlanych;

- kontrolowania jakości użytego przez wykonawcę robót sprzętu;

- kontrolowania jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia;

- sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- udzielania na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót;

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także na żądanie Zamawiającego koordynowanie rozliczeń umownych;

- dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy;

- dokonywania sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi;

- niezwłocznego udzielania wszelkich koniecznych wyjaśnień i zawiadamiania Zamawiającego o zajętym stanowisku;

- zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także w okresie po realizacji umowy z możliwością wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia zapisów; obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub które stanowią informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiającego;

- udział i prowadzenie narad koordynacyjnych tzw. „Rad Budowy” i sporządzanie protokołów 
z ich przebiegu, a także koordynacja ustaleń z ich przebiegu oraz przesyłanie ustaleń do stron postępowania;

- sporządzania protokołów konieczności (ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe) wraz ze sprawdzaniem kosztorysów w tym zakresie i konsultowanie rozwiązań z Zamawiającym;

- obowiązkowego pobytu na terenie budowy - minimum 2 razy w każdym tygodniu; pobyty na terenie budowy należy potwierdzać każdorazowo swoim podpisem na liście obecności, która dostępna będzie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 
w Administracji SPZOZ w Sanoku u Kierownika Działu Techniczno – Eksploatacyjnego pokój 
nr 20 w godzinach od 7.00 do 14.35;

- przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem w czasie nie dłuższym niż 3 godzin od powiadomienia w formie telefonicznej lub sms;

- sprawdzania i aprobowania wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych faktur                  i załączników do niej;

- uczestniczenia w przekazaniu placu budowy;

- udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót;

- żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja stwarzała zagrożenie bądź mogła spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z dokumentacją projektową;

- uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego przeglądach gwarancyjnych.

- kontrolowania przestrzegania przepisów BHP i p-poż. w miejscu prowadzenia robót.

- Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) na etapie odbioru końcowego należy 
w szczególności:

- sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych;

- zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej zamawiającemu wraz z przechowywaną przez nadzór dokumentacją materiałową i innymi dokumentami związanymi z nadzorowaną budową;

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót i przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru technicznego;

- przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót, kompletu dokumentów niezbędnych 
w celu uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT);

- przygotowanie, we współpracy z wykonawcą robót kompletu dokumentów koniecznych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

- przygotowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji inwestycji.

- Wykonawca zapewni dedykowany numer telefonu z aktywną pocztą głosową, służący do kontaktu z Zamawiającym, gwarantującego uzyskanie połączenia głosowego w czasie do 2 godzin od podjęcia pierwszej próby, w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

- Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

- Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą Umową nadzoru osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego jest zabronione.

§4

- Wykonawca jest zobowiązany poddać się kontroli Zamawiającego w każdym czasie co do prawidłowości i terminowej realizacji niniejszej Umowy.

- W związku z finansowaniem realizacji przedmiotu Umowy z dotacji celowej udzielonej Zamawiającemu przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia, Wykonawca zobowiązany jest poddać się w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, kontroli Ministra Zdrowia, w szczególności przekazywać wymaganą dokumentację, udzielać wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego oraz zezwalać kontrolującym na wejście na teren na którym realizowane jest zadanie inwestycyjne – w zakresie związanym z Umową.

- Kontrola, o której mowa w ust. 1, może w szczególności obejmować:

- zgodność realizowanych zadań z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa  - Ministrem Zdrowia a Zamawiającym, opisem zadania inwestycyjnego oraz przepisami powszechnie obowiązującymi,

- legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych przez Zamawiającego na realizację zadania inwestycyjnego,

- sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w Umowie, o której mowa w pkt. 1,

- stan realizacji zadania inwestycyjnego oraz terminowości jego zakończenia, w tym oddania do użytkowania,

- terminowość rozliczenia realizacji Umowy, o której mowa w pkt. 1,

- ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia Umowy, o której mowa w pkt. 1,

- prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych przewidzianych w Umowie, o której mowa w pkt. 1,

- prawidłowość wykorzystania inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy, o której mowa w pkt. 1,

- w zakresie związanym z Umową.

§5
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i przetargowej realizowanej inwestycji - w dniu podpisania Umowy,

- udostępnienie Wykonawcy posiadanych materiałów niewymienionych w pkt. 1, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

- zawiadomienie Wykonawcy o terminie rozpoczęcia robót związanych z realizacją inwestycji oraz terminie rozpoczęcia ewentualnych robót poprawkowych w okresie trwania gwarancji,

- dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami §8  niniejszej Umowy.

§6
Współpraca Stron

- Strony zobowiązują się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy.

- W okresie trwania Umowy Strony ustalają, iż w terminach ustalonych przez Zamawiającego odbywać się będą narady robocze/koordynacyjne, w jakich uczestniczyć będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego, przez wykonawcę robót budowlanych oraz stosownie do etapu realizacji przez wszystkie osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne na budowie, w tym pozostali członkowie zespołu nadzoru inwestorskiego.

- Z narad roboczych/koordynacyjnych sporządzane są protokoły w formie pisemnej, które – podpisane przez uczestniczących w nich przedstawicieli Stron – stają się dokumentami obowiązującymi Strony w zakresie wskazań do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający 
w każdym czasie z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia roboczego może zwołać dodatkową naradę.

- Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy lub wykonaniu inwestycji w zakresie branż objętych umową.

- Udzielenie informacji, o której mowa w ust. 4, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 4, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wziął udziału w spotkaniu lub uzgodniona treść informacji nie uwzględniałaby wskazań Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje możliwość nałożenia kary umownej na podstawie postanowienia §11 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonaniu inwestycji, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.

- Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 6, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy, w związku 
z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

1) po stronie Zamawiającego:

- ……………………………………………………………..……….. – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego 
tel. ………………………………………., e-mail: ………………………………………………………………….

2) po stronie Wykonawcy:

- ……………………………………………………….. – ……………………………………., tel. ………………………………………., e-mail: ………………………………………………………………….

- Osoba/osoby wskazane w ust. 10 pkt 1 nie są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 10 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej Umowy. Nie przysługuje mu od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek kosztów.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń biurowych dla Wykonawcy, ani żadnych elementów zaplecza. W razie potrzeby, nadzór na okres trwania realizacji inwestycji zorganizuje we własnym zakresie pomieszczenie biurowe wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru, które może być zlokalizowane na terenie prowadzonej inwestycji.

- Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w Umowie z wykonawcą robót budowlanych, to Wykonawca, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych rodzących skutki finansowe.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji, w tych sprawach.

§7
Termin realizacji

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 zobowiązany jest pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przez cały okres obowiązywania Umowy Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych tj. w okresie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze końcowym oraz przez cały okres gwarancji na wykonane roboty przez wykonawcę robót budowlanych i udziałem w odbiorze gwarancyjnym. Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres 60 miesięcy, który rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień 31.10.2025 roku.

- Termin obowiązywania Umowy przedłuża się bez konieczności zmiany umowy do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji, dopełnienia wszystkich formalności związanych z dopuszczeniem do użytkowania przedmiotu inwestycji oraz uzyskania braku sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Za datę zrealizowania przedmiotu Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń.

§8
 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wykonawcy, za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru, przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

całkowite wynagrodzenie brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ............................................./100 zł

(słownie: …………….......................................................................................................... złotych ..../100)

w tym podatek VAT w wysokości: .....  %  tj.: ……............. zł (słownie: .....................................…/100 zł)

cena netto w wysokości: ..................................................................................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………………………………......................................................../100.

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie należności i koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, uwzględniające wszelkie ryzyka i koszty, w tym m.in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania usługi inspektora nadzoru branży sanitarnej,

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu ewentualnej organizacji pomieszczenia biurowego na terenie pełnienia nadzoru, dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,

3) koszty pobytu na budowie.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac związanych z pełnieniem nadzoru.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w oparciu o rachunki/faktury VAT częściowe* oraz rachunek/fakturę VAT końcową*, przy czym rachunki/faktury VAT częściowe* nie mogą przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.

4. Zapłata wynagrodzenia realizowana na podstawie rachunków/faktur VAT częściowych* dokonywana będzie w okresach miesięcznych, łącznie do wysokości 80% wynagrodzenia umownego, na podstawie rachunków/faktur VAT częściowych*, wystawionych przez Wykonawcę oraz potwierdzonych przez Zamawiającego, a wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekraczać ¼ wysokości 80% umownego wynagrodzenia określonego w ust. 1.

5. Termin doręczenia rachunku częściowego/faktury VAT częściowej* do siedziby Zamawiającego strony ustaliły do 10 dnia następnego miesiąca, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, 
w którym obowiązywała umowa.

6. Zapłata należnego wynagrodzenia końcowego nastąpi jednorazowo, po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy określonego w §1 na podstawie rachunku/faktury VAT końcowej.

7. Podstawę do wystawienia rachunku końcowego/faktury VAT końcowej* przez Wykonawcę stanowi bezusterkowy protokół odbioru robót budowlanych, o których mowa w §1, podpisany przez Strony 
i zatwierdzony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku lub osobę przez niego upoważnioną.

8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury/rachunku, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia rachunku/faktury VAT* i zapłaty.

9. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca obowiązany jest do uczestniczenia w komisyjnym odbiorze pogwarancyjnym.

10. Płatność wynagrodzenia będzie następować w terminie do 45 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym rachunku/faktury VAT*, przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane 
w rachunkach/fakturach przez Wykonawcę.

11. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia.

13. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne wynikające z niniejszej umowy przysługujące od Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie umowne nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.

14. Wykonawca, bez zgody uprzedniej Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy.

§9
Procedura odbioru

Odbiór prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy będzie następował na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru robót (odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory robót częściowych, odbiór końcowy robót), a także protokołu odbioru pogwarancyjnego (protokołu odbiorów poprzedzających zakończenie okresu gwarancji), potwierdzających wykonanie robót budowlanych za dany okres.

§10
Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych  do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co najmniej w zakresie wynikającym z przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z prowadzonej działalności zawodowej.

- Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy zobowiązany jest przedłożyć polisę OC.

§11

Kary umowne

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania.

- Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu poszczególnych czynności stanowiących przedmiot umowy w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w postanowieniu §6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za każde nienależyte wykonanie obowiązku lub niewykonanie obowiązku, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w postanowieniu §6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązku,

- za każde poświadczenie nieprawdy w dokumentacji, poprzez np. wpisywanie w Dzienniku Budowy prac niewykonanych jako wykonanych, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w postanowieniu §6 ust. 1 umowy,

- za każdą nieusprawiedliwioną niedostępność Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiotu umowy, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia określonego w postanowieniu §6 ust. 1 umowy,

- z tytułu dopuszczenia do wykonywania usług objętych niniejszą umową innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,

- za niespełnienie wymogu zapewnienia łączności telefonicznej opisanej w § 2 ust. 4 w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każde zdarzenie.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać stosownemu łączeniu. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego mu wynagrodzenia wynikającego z wystawianych przez niego faktur.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

- W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 15% wartości kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w postanowieniu §6 ust. 1 umowy, Zamawiający może natychmiastowo odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym w formie pisemnej z podaniem przyczyny, bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia za realizację pozostałej części Umowy i bez żadnego odszkodowania.

- Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej, Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

§12 
Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie określonym w §7 niniejszej Umowy,

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, ogłoszenie upadłości lub jej likwidacja,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- Wykonawca wykonuje Umowę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub 
w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy i zapytania ofertowego, w tym w przypadku nieobecności na terenie prac przez więcej jak dwa kolejne tygodnie, w okresie prowadzenia robót branżowych oraz w okresie prowadzenia prac ulegających zakryciu.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu udokumentowanych prac, wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem §8 ust. 4, maksymalnie do kwoty wynagrodzenia brutto określonego w postanowieniu §8 ust. 1 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, uzasadniających odstąpienia, 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w ust. 1 pkt. 5 wynagrodzenie za wykonywanie tych prac mu nie przysługuje.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny, pod rygorem nieważności.

- Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron, także w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie jej postanowień. W tej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za czynności faktycznie, poprawnie wykonane do dnia rozwiązania Umowy.

§13 
Błędy w nadzorze

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych w wyników błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w nadzorze inwestorskim w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

- Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku wykazania niewłaściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać ustanowienia dodatkowego nadzoru inwestorskiego 
w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy) w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych może zlecić usunięcie wad wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, nieusuniętych w wyznaczonym terminie, podmiotowi trzeciemu w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

§14 
Zmiana umowy

- Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa tylko w przypadkach i na warunkach określonych poniżej:

- w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione 
i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia,

- w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia,

- w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia,

- zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego,

- przekroczenia, przez organy administracji lub inne właściwe podmioty, terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

- zmiany terminu wykonania umowy (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności z uwagi na wstrzymanie/przerwanie wykonania Inwestycji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,

- zmiany przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych,

- zmian w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania,

- inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych i klęsk naturalnych (np. nawałnice, podtopienie terenu), w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie prac, pod warunkiem, że organizacja prac przez Wykonawcę była prawidłowa,

- konieczności czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z przyczyn przez niego niezawinionych (np. konieczność usunięcia skutków klęsk żywiołowych) na czas dłuższy niż 7 dni,

- działania siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne, protesty), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- natrafienia na niewypały i niewybuchy,

- konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas opracowywania dokumentacji, której usuniecie jest konieczne w celu realizacji inwestycji,

- konieczności przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie inwestycji.

- Nie stanowi zmiany umowy:

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§15 
Ochrona danych osobowych

- Strony zgodnie potwierdzają, iż będą przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), w odniesieniu do wszystkich danych osobowych udostępnionych w ramach realizacji niniejszej Umowy.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl

- Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, 
wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe 
i podatkowe oraz archiwizacji niniejszej Umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia roszczeń przez Korzystającego;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

- Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- okres przetwarzania danych osobowych Wykonawcy będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania - dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (np. 
w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej oraz archiwizacji umowy) lub okres przedawnienia roszczeń;

- Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy;

- Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Wykonawcy.

- Strony zgodnie potwierdzają, że dane osobowe osób fizycznych reprezentujących, upoważnionych przez nich do określonych czynności w związku z wykonywaniem niniejszej umowy lub osób wyznaczonych do kontaktów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy będą przetwarzały jako dane niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów jako administratorów, związanych z odpowiednim wykonywaniem niniejszej umowy oraz że są upoważnione do udostępnienia tych danych drugiej Stronie umowy w oparciu o stosowną przesłankę wynikającą z RODO.

- Strony zobowiązane są do poinformowania osób, o których mowa w ust. 1, o tym że druga Strona niniejszej umowy będzie administratorem ich danych osobowych i będzie te dane przetwarzać w celach o których mowa w ust. 1 powyżej, tak aby druga Strona mogła powołać się na art. 14 
ust. 5 lit. a) RODO.

- Informacja Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy stanowi załącznik Nr 3 do Umowy.

- W przypadku przedstawienia takiej informacji przez Wykonawcę stanowić ona będzie Załącznik 
nr 4 do Umowy.

§16
Postanowienia końcowe

      - W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu,  zostaną  uznane  za  nieważne  lub  nieskuteczne,  pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia  Umowy  nieważne  lub nieskuteczne zostaną zastąpione, na mocy niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni  skutecznymi,  które  wywołują  skutki prawne  zapewniające  możliwie  zbliżone  do pierwotnych korzyści dla każdej ze Stron.

      - W zakresie nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

      - Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

            - Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

            - Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

            - Załączniki do Umowy stanowią integralną jej treść:

- Zapytanie ofertowe (znak pisma ……………………/2025 z dnia ………2025 r.) – stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

- Formularz ofertowy – stanowi załącznik Nr 2 do umowy.

- Informacja Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy stanowi załącznik Nr 3 do umowy.

.....................................................                                                              ........................................................

Zamawiający                                                                                                     Wykonawca